**Отчет**

**По собранным и израсходованным**

**целевым взносам и плате на капремонт ЛЭП за 2020-2022 г.г.**

1. **2020 год по 300 рублей с участка – 150 т.р.**

**- Собрано за 2020-2021 год – 71,6+69,68=141,28 т.р.**

**-Израсходовано в 2020 г. - 55 т.р. (куплены опоры – 10 шт.) + в 2021 г. – 80,7 т.р. – монтажные работы по замене аварийных опор и сопутствующие материалы.**

**Итого израсходовано – 135,7 т.р.**

**Заменены аварийные опоры на уч. 29 – с подкосом , 63, 256, 291, 481-с подкосом , 486;**

**- остаток средств – 5,58 т.р., остались 2 опоры неустановленные.**

**2. 2021 г. – по 1000 рублей с участка – 500 т.р. :**

**-Собрано в 2021 г. - 405 +5,6 (остаток с 2020 г.) = 410,6 т.р.**

**-Израсходовано в 2021 г. – 150 т.р. (куплены 23 шт. опор)**

**Остаток средств - (410,6 -150) = 260,6 т.р.**

1. **2022 г. – по 1000 рублей с участка – 500 т.р.**

**-Собрано в 2022 г. за 2022 г.– 327,4 т.р.**

**-Собрано в 2022 г. долг по целевым за 2021 г. -52 т.р., что с остатком составило – 260,6 +52=312,6 т.р.**

**-израсходовано целевых средств за 2021 г. - – 321,22 т.р. монтажные работы по замене аварийных опор (уч. 12 с подкосом, 25,31,32,187,188,238,258,93) и строительство новой линии ЛЭП по ул. Сливовая и часть по ул.Родничковая (СИП и опоры 12 шт.). Перерасход составил 321,22-312,6 = 8,62 т.р., который должны возместить в 2023 г. должники по целевым взносам за 2021 г.**

**- израсходовано собранных целевых средств за 2022 г. – 0 рублей, в связи с тем, что в 2022 г. использованы сэкономленные средства за 2021 г. - 160 т.р., на них куплены 19 шт. опор на 114 т.р. и СИП - 46 т.р. Опоры и СИП еще не смонтированы.**

**Задолженность по целевым взносам за 2022 г. запланировано собрать в 2023 г. не менее 140 т.р. и продолжить работы по строительству ЛЭП от ул. Сливовой до ул. Васильковой (вдоль у.Центральной) с большим сечением СИП для увеличения напряжения на участках с 1 по 120. На эти работы по п.3 сметы на капремонт ЛЭП утверждено 709 т.р. , поэтому работы будут продолжены в 2024 г. с утверждением целевого взноса и платы на эти работы.**

1. **2023 г. – планируется утвердить на собрании и собрать по 2500 рублей с участка – 1250 т.р.**

**- чтобы закупить материалы (опоры, СИП, комплектующие) и начать монтажные работы нужно собрать всю сумму денежных средств.**

**На данные средства планируется усилить магистральную линию электропередач от КТП до ул. Садовая (приблизительно 1 км) с заменой аварийных опор, установкой дополнительных опор и монтажом дополнительного СИП большого сечения согласно утвержденной сметы на капремонт ЛЭП п.1 и п.2.**

**Прим. - Со сметой на капремонт ЛЭП можно ознакомиться в Правлении или на сайте товарищества в разделе Документы.**

**17.06.2023 ПРАВЛЕНИЕ**